# 采购需求书

一、建设项目名称：

越秀院区院内道路修缮项目。

二、项目概况：

本项目位于广州市越秀区广园西路13号，环绕院区内路段。工作内容包括但不限于：原有路面修整、凿毛、切缝；铺设沥青混凝土新路面；检查井（污水、雨水和电缆井）加固提升；铺筑花基、贴瓷砖、改给排水管道；修筑排水沟等，具体要求详见附件现状图、效果图、施工图、工程量清单等。

- 工期：25日历天

- 施工单位资质要求：

（一）施工单位须具有独立法人资格，具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质,具备安全生产许可证；

（二）项目负责人要求：拟派的项目负责人须具备市政公用工程二级或二级以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证（建安B类）。

（三）项目安全员要求：拟派的专职安全员1名，须具备有效的安全生产考核合格证（建安C类）。

五、承包结算方式：

本项目采用总价包干承包方式，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包配合费等方式。其中检查井（污水、雨水和电缆井）按实际更换发生数结算。

1.合同签订后三天内，乙方按本合同承包总价格的5%向甲方支付履约保证金或提供银行保函，同时乙方需提供工程款发票，经审核支付申请书，请款资料报甲方审批，审批通过后5天内，甲方按本合同承包总价款减去暂列金后的30%向乙方支付工程预付款XX元；

2.根据工程施工进度，经甲方核定后向乙方支付进度款：乙方完成工程量的70%后，乙方提供工程款发票，经审核支付申请书，请款资料报甲方审批，审批通过后10天内，甲方向乙方支付至合同总价款减去暂列金后的70％（约XX元）；

3.本合同项下的工程完工并经甲方验收合格后十五天内，乙方提供工程款发票，经审核支付申请书，请款资料报甲方审批，审批通过后5天内，甲方向乙方支付至合同总价款减去暂列金后的97%（约XX元）；

双方同意，将工程结算总价款的3％预留作为工程质量保证金，在质保期满后的10个工作日内，在乙方不存在违约、欠付维修款等费用的情况下，由甲方向乙方一次性无息付清。履约保函或履约保证金的有效期，从履约担保生效之日起，至工程竣工验收合格之日起30天内有效。担保期满，如乙方没有发生违约情形，甲方将履约保函或保证金无息退还给乙方。

六、保质期和维修响应时间：

保质期为一年，自工程完工验收合格并交付甲方使用之日起计算。

保质期内，乙方接到报修通知后，要在24小时内到达现场，进行维修处理，解决问题。如果故障是因设备和辅材的质量或者是乙方责任造成的，则一切维修费用由乙方负责；如果故障不是因设备和辅材的质量或者不是乙方责任造成的，则乙方向甲方收取合理的成本费用进行维修。

工程项目保修期内，若甲方发现质量问题，乙方不及时返工，或乙方应修未修、拖延时间，即视为乙方违约，甲方有权要求乙方就每次的违约行为按工程承包总价款千分之一支付违约金，同时甲方有权另找其他维修单位，所需的维修费用由乙方支付，或甲方直接从乙方的质保金中抵扣。如造成甲方损失的，乙方还应按实际损失发生额赔偿。

工程质量保修书

发包人：（全称）  广东省妇幼保健院

承包人：（全称）

为保证广东省妇幼保健院  项目在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

质量保修范围

具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1．合同协议书中承包范围内的施工项目

2.质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定为   年：

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人报修通知后，要在六小时内到达现场，进行维修处理。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第九条赋予的规定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

年     月     日                         年     月    日

廉 政 合 同

发包人：（全称）      广东省妇幼保健院

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为     工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式            份，合同双方当事人各执 肆 份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）

年     月     日                         年     月    日