服务类采购

自主竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院越秀院区空调机组配电房改造项目

项目编号：YNZB202492

采   购   人：广东省妇幼保健院

2024年12月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按自主竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了自主竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际采购项目要求有不一致，以自主竞争性磋商文件为准

# 第一部分 磋商邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院越秀院区空调机组配电房改造项目” 进行自主竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB202492

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院越秀院区空调机组配电房改造项目

三、项目内容及需求：

1、采购预算：43万元。

四、供应商资格条件：

1.通用资格条件：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；

（2）提供单位或企业2023年度财务状况报告或2024年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；(财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表；如果是事务所出具的审计报告，只需提供报告前几页内容和上述三张表)

（3）提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函；

（6）提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函）

3.本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函）

4.供应商需具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质并具有安全生产许可证。

注：声明内容和格式可参考磋商响应文件格式第二部分的附件3关于资格的声明函，一份函件涵盖所有声明/承诺内容即可，无需分拆成多份。

五、报名方式与文件要求：

1．符合资格的供应商应当在2024年11月29日至2024年12月8日期间（不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院网站（www.e3861.com，招标采购栏目）下载磋商文件和磋商文件发售登记表，并按要求报名和汇款购买自主竞争性磋商文件，自主竞争性磋商文件每套售价100元（人民币），售出不退，磋商文件以电子文档的形式提供，请点击我院网站本公告正文文末附件下载查阅；

2．收款账户名：广东省妇幼保健院，账号：44001531412053002892，开户银行：建设银行广州番禺南村支行；（私转公或公转公均可，备注采购项目编号，私转公还需备注公司名；如暂时无需开发票可不备注公司名但请备注“暂不开票”）

3．已汇款报名的供应商请打开以下链接填写电子发票开票申请，发票将在1个月内发送至填写的邮箱：https://www.wjx.top/vm/mRQeSkU.aspx；

4．报名供应商需在2024年12月8日16时前将磋商文件发售登记表（单面打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）和上述第四点供应商资格条件要求材料的扫描成一份PDF文件（所有页面的文字朝向均设置为阅读方向）发送至广东省妇幼保健院招标办邮箱gdsfyzbb@126.com，邮件标题统一为“越秀配电房+YNZB202492+公司名+联系人+联系方式（以收到邮件的时候为准，不接受超过上述时限的报名），邮件正文需包含联系人与联系方式，在接收到报名邮件后，工作人员将于一个工作日内回复邮件，若超时未回复，请来电咨询；

5．请第四点供应商资格条件提到文件的先后顺序叠放报名资料，另将磋商文件发售登记表和汇款回执放在资料最前面，另：此2份文件须放进磋商当天的唱标信封中，磋商文件发售登记表提供盖章原件；

6．在任何情况下我院对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任

7．我院只接受成功报名且购买自主竞争性磋商文件的供应商投标，供应商请先按要求报名，并于磋商当天带齐资料前来磋商。

六、本项目要求拟参加项目的供应商进行现场勘察，集合时间为2024年12月5日上午10：00，集合地点为越秀院区饭堂前集中，请准时到达，过期不候。

七、提交磋商文件截止时间：2024年12月10日10时00分（务必提前至少15分钟到达，迟到请失去磋商资格）

八、磋商文件递交地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼一楼5号会议室（从金新大道1号进来的白色办公楼，在员岗地铁E出口附近），因停车位紧张且容易堵车，请提前规划出行或搭乘地铁前来。

九、开启磋商文件时间：2024年12月10日10时00分

十、磋商地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼一楼5号会议室

项目联系人：黄先生

邮箱：gdsfyzbb@126.com（优先）

电话：020-39151800

联系地址：广州市番禺区兴南大道521、523号

邮编：511442

十一、若供应商报名后因故放弃投标，请来电来邮件告知。

十二、请供应商联系人留意电话（020-39151800）来电、电子邮件或短信通知，以及我院官网-招标采购专栏的公告，安排有变将通过以上方式通知/告知。

十三、如有疑问请来邮件（优先）或来电询问，请先告知是哪个项目。

十四、以我院官网-招标采购专栏（http://www.e3861.com/cn/sanwugongkai/zhaobiaocaigou/index.html）内的公告及附件为准，若非在官网查阅的公告，请至上述链接专区中查找本公告。

广东省妇幼保健院

2024年11月29日

第二部分　采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 自主竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。.

- 自主竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

# 一.工程概述

1.1    项目名称：广东省妇幼保健院越秀院区空调机组配电房改造项目

1.2    工程地点：广州市越秀区广园西路13号

1.3    环境条件：

1.3.1  亚热带海洋性气候，轻度盐雾腐蚀。

1.3.2  海拔高度：≤1000m

1.3.3  相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%（25C），有凝露的情况发生。

1.3.4  环境温度:-5℃～+40℃。

1.3.5  地震烈度≤7度，属于构造较稳定区。

1.3.6  雷暴日：90日/年。

# 二.采购内容

2.1  项目内容：广东省妇幼保健院(负一层)电房改造工程由原有6台配电柜拆除，新装4台配电柜(低压配电屏)，旧配电柜拆除的电源线按使用要求，重新接入新配电柜(电源线多余的斩断，不够长的按规范驳接）及桥架的货物供应及设备拆装，接线等相关服务。

2.2  采购货物：设备数量及工程量以设计图纸的要求为准，此外需迁移新建低压配电房内原有非供电性质的管线、将原有低压房低压柜部分出线在适当位置砍断并迁移敷设至新建低压房的低压出线开关并接线。

2.3  承包方式：本工程的磋商报价采用图纸及清单内项目综合总价包干（无暂列金），完工后结算送本院公开招聘的工程造价咨询公司审核，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等方式。

2.4  支付方式：合同签订后七天内，采购人按合同金额的30%支付成交供应商作预付款；工程完工验收合格后十五天内采购人支付至工程结算总价款的97%；预留结算总价款的3%作为质量保证金，在质保期满后的10个工作日内，由采购人一次性无息付清。

2.5  施工工期：施工工期为60天。

2.6  报价要求：报价需包含绿色施工安全防护措施费

# 三.相关证书要求

- ★施工人员必须持证上岗（高、低压操作证均可，请提供拟派出的施工人员名单及证书，以及公司为其购买的3个月以内的社保说明）。

# 四.总体要求

★4.1  供应商应充分理解并认真遵循本调研文件的要求，所提供设备的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是全新的、技术成熟的，软件版本是最新的。采购人不接受为此次磋商单独设计、配置的设备。柜体的颜色待设计审查时确定。

★4.2  供应商应仔细研究阅读磋商文件的所有内容，如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请采购人补充和澄清，否则按业主的实际要求执行。

▲4.3  本磋商文件与图纸（若有）的规定和要求基本是一致的，应互相对照阅读和使用。如果磋商文件未有叙述或与图纸有矛盾时，除磋商文件特别要求外，应依照设计要求。

▲4.4  采购需求书所列设备、部件数量为投标的共同基础，可考虑作为最终结算与支付的依据。采购人保留在合同签订或工程需求的变化，变动货物数量的权利，供应方应积极配合，且合同货物单价不因此而改变。

▲4.5  供应商应对磋商内容所涉及的专利承担责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼等所有费用均由供应方承担。

▲4.6  除非图纸和本技术要求有特别要求，本需求书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合采购时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

# 五.技术参数要求

- 1  总则

1.1  采购需求书适用于抽屉式低压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  采购需求书的目的不是列出设备的全部细节，投标者应提供高质量的、完整的设备及其附件，以满足本技术标书的要求及工程设计、制造标准。

1.3 采购需求书提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。凡本技术标书中未规定，但在相关设备的国家标准或 IEC 标准中有规定的规范条文，供应商应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.4  采购需求书所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6  采购需求书未尽事宜，由双方协商确定。

1.7  执行合同的过程中，采购人发现供应商提供的产品与其响应文件的条文存在差异，采购人有权要求退货。

1.8  供应商应在应标技术部分按采购需求书的要求提供标准配置表。

1.9  供应商应充分理解采购需求书并按采购需求书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合采购需求书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 2  工作范围

2.1  范围和界限

1）本部分采购需求书适应于所供的低压开关柜设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在供应商的技术指导和监督下由采购人完成。

3）采购需求书中未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按国家有关标准执行。

2.2  服务范围

1）供应商应按磋商文件的要求提供全新的、合格的固定式低压开关柜及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

供应商所提供的组件或附件如需向第三方外购时，供应商应对质量向采购人负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

供应商提供的固定式低压开关柜的具体规格见表 2：供货范围及设备需求一览表。

表 2	供货范围及设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求 |  | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 低压开关柜(P01) | 台 | GCK，进线柜 | 1 | 低压开关柜-P01-GCK，进线柜 | 1 |
| 2 | 低压开关柜(P02) | 台 | GCK，出线柜 | 1 | 低压开关柜-P02-GCK，出线柜 | 1 |
| 3 | 低压开关柜(P03) | 台 | GCK，出线柜 | 1 | 低压开关柜-P03-GCK，出线柜 | 1 |
| 4 | 低压开关柜(P04) | 台 | GCK，出线柜 | 1 | 低压开关柜-P04-GCK，出线柜 | 1 |

3）工厂试验由供应商在生产厂内完成，但应有采购人代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在供应商的技术指导下由采购人完成，供应商协助采购人按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。供应商应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）供应商应协助采购人解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及采购人参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，供应商和采购人双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该明书共两份，双方各执一份。

8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 3  应遵循的主要标准

供货商提供的设备除满足本技术规格书的要求外，还应满足以下标准，但不限于此：

GB/T14048.1-93	  《低压开关设备及控制设备总则》

GB7251-1997	      《低压成套开关设备及控制设备》

JB/T9661-1999	  《低压抽出式成套开关设备》

GB14048.1－2006   《低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》 GB14048.2－2008

《低压开关设备和控制设备 低压断路器》 GB14048.3－2008

《低压开关设备和控制设备 第 3 部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

IEC112－1979      《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

GB7949-87		  《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB4208-93		  《外壳防护等级》

GB1497            《低压电器基本标准》

JB1284            《低压断路器》

JB4012            《低压开关隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》

JB2455            《低压接触器》

BJ4013.1         《控制电路电器和开关元件一般要求》

JB4011.1         《低压熔断器一般要求》

GB4720           《指标灯和按钮的颜色》

GB4942-2         《低压电气外壳防护等级》

GB9466           《低压成套开关设备基本测试方法》

GB/T 4942.2－1993  《低压电器外壳防护等级》

上述标准如已有更新的，必须按新版本执行。

- 4  使用条件

本项目采购的低压开关柜，供应商应保证对所提供的设备不仅满足磋商文件要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。供应商应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在收到成交通知书时特别说明。

4.1  正常使用条件

4.1.1  周围空气温度 最高温度：	+45℃

最低气温：	“-5”级为-5℃

“-15”级为-15℃

“-25”级为-25℃

4.1.2  海拔高度：	≤1000m（云南正常使用条件按≤2000m 考虑）

4.1.3  环境相对湿度（在 25℃时）

日平均值不超过：	95%

月平均值不超过：	90% 4.1.4  地震烈度：	Ⅷ 度

水平加速度：0.25g 垂直加速度：0.125g

4.1.5  安装地点：户内

4.3 系统条件要求

采购需求书规定的设备， 应适用于下列电力系统：

4.3.1  系统额定频率： 50Hz

4.3.2  系统标称电压： 400V

- 5  技术要求

5.1  基本参数

a.系统额定绝缘电压：AC690V

b.主回路额定/最高工作电压：AC400V/AC480V

c.系统额定频率: 50Hz

d.系统主母线额定工作电流：见具体工程系统设计图

e.系统主母线额定短时耐受电流（1s）（有效值）：35kA

f.系统主母线动稳定（峰值）：80kA

g.保护导体/接地主母线耐受电流（1s）（有效值）：15kA

h.系统中性点接地方式：直接接地系统

j.柜体结构形式：固定式或抽出式，同型号产品内额定值和结构相同的组件应能更换

k.颜色：供应商提供色板，在合同签定上由采购人确定

l.防护等级：柜体外壳的防护等级不应低于 GB4208-2008 外壳防护等级（IP 代码）中IP30的规定。

m.噪声：正常时，设备的噪声不大于 55dB

5.2    设计与结构要求

5.2.1  接线型式：单母线分段接线。

5.2.2  进出线型式：进线采用电缆引入，出线采用电缆。

5.2.3  柜体结构：固定式或抽出式结构，门应开闭灵活，开启角度不小于 90 度，门锁可靠，标识清晰。PC柜要求带透明可视门，方便日常巡视。MCC柜应模块化、标准化，扩充方便。

5.2.4  开关柜的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

5.2.5  金属铠装移开式开关柜小车导电臂应加装绝缘护套。新增金属铠装移开式开关柜保证在操作时应在关门状态下由试验位置移动到工作位置。

5.2.6  开关柜中各组件及其导体的连接处在夏季高温期间不应超过有关标准规定的使用温度。

5.2.7  对组（部）件的要求：

1）同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

2）装于开关柜上的各组件，应符合它们各自的技术标准。

3）防护等级：开关柜防护等级为 IP4X，防雷等级应不低于 B级。

4）开关柜供货应包括柜中母线。

- 母线电压、电流采样上端子，方便引接至测控屏。

表 5.1特殊的使用条件和技术要求

| 特殊的使用条件和技术要求 | 正常配置 |  |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | ≤+45℃ |  |
| 海拔高度 | ≤2000m |  |
| 环境相对湿度 | 日平均值≤95% |  |
| 安装地点 | 户内 |  |
| 自投功能 | 不作要求 |  |
| 支持多种运行模式 | 不作要求 |  |
| 万能断路器额定短路开断电流 | 65kA |  |
| 塑壳断路器额定短路开断电流 | 50kA |  |

5.2.8 元器件的要求

1）柜内安装的元器件均应有产品合格证或证明质量合格的文件。不得选用淘汰的、落后的元器件。

2）导线、导线颜色、指示灯、按钮、行线槽、涂漆均应符合国家或行业现行有关标准的规定。

3）测量表计量程应在测量范围内，测量最大值应在满量程 85%以上。

4）低压断路器应具有安—秒特性曲线，上下级应大于 2级的配合级差。

5）同类元器件的接插件应具有通用性和互换性，应接触可靠、插拔方便。插接件的接 触电阻、插拔力，允许电流及寿命，均应符合国家及行业现行标准要求。

5.2.9  电气间隙和爬电距离 柜内两带电导体之间、带电导体与裸露的不带电导体之间的最小距离应符合下表规定的最小电气间隙和爬电距离的要求。

表 5.2 电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压额定工作 电压交流均方根值（V） | 额定电流≤63A |  | 额定电流≥63A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气间隙 mm | 爬电距离 mm | 电气间隙 mm | 爬电距离 mm |
| ≤60 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 60＜Ui≤300 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 300＜Ui≤600 | 8 | 12 | 10 | 12 |
| 注：小母线汇流排或不同极的裸露带电的导体之间，以及裸露带电导体与未经绝缘的不带电 导体之间的电气间隙＞12 毫米，爬电距离＞20 毫米。 |  |  |  |  |

5.2.10  电气绝缘性能

1）绝缘电阻柜内汇流排和电压小母线，在开断其所有其他连接支线时，对地的绝缘电阻应不小于10兆欧（1000V 兆欧表）

2）工频耐压

表 5.3	工频耐压表

| 额定绝缘电压额定工作电压交流均方根值 V | 工频电压 kV | 冲击电压 kV |
| --- | --- | --- |
| ≤60 | 1.0 | 1 |
| 60＜Ui≤300 | 2.0 | 5 |
| 300＜Ui≤690 | 2.5 | 12 |

3）试验部位

a.非电连接的各带电电路之间；

b.各独立带电电路与地（金属框架）之间；4）冲击耐压

柜内各带电电路与地（金属框架）之间，按其工作电压应能承受上表中所规定标准雷电波的短时冲击电压的试验。试验过程中应无击穿放电。

5.2.11  铭牌

低压开关柜铭牌应符合国标的要求，铭牌用耐腐蚀材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌应在正常条件运行和安装位置明显可见。

铭牌内容应符合 GB7251 要求，铭牌上最少应标明以下内容：

1）系统标称电压；

2）额定电压；

3）持续运行电压；

4）额定频率；

5）额定电流；

6）制造厂的名称、型号及标志；

7）制造年月；

8）产品生产编号；

5.2.12  主要元器件

- 框架断路器（参考品牌，提供等同于或优于如下所列的产品，下同：施耐德MT系列、ABB Emax系列、西门子3WL系列）四段保护+接地保护、带通讯。

- 塑壳断路器（参考品牌：施耐德NSX系列（50kA）、ABBTmax系列（50kA）、西门子3VA系列（50kA）采用电子式、带通讯。

- 交流接触器（参考品牌：施耐德LC1系列、ABB AX系列、西门子3TS系列）。

- 热继电器（参考品牌：施耐德LRD系列、ABB TA系列、西门子3US系列）。

5.2.13.1  万能断路器基本技术要求（四段保护）

a.额定工作电压：AC690V

b.额定工频耐压（1s）（有效值）：2500V 冲击耐压水平：8000V

c.额定频率: 50Hz d.额定工作电流：见具体工程系统设计图

e.额定短路开断电流（有效值））≥65kA

f. 额定短时耐受电流（1s）（有效值））65kA

g.额定短路关合电流（峰值））≥80kA

h.耐受冲击电流：≥80kA

i.操作电源：AC220V

j.分（合）闸时间：<50ms

5.2.13.2  塑壳断路器基本技术要求（三段保护）

a.额定工作电压：AC690V

b.额定工频耐压（1s）（有效值）：2500V 冲击耐压水平：8000V

c.额定频率: 50Hz

d.额定工作电流：见具体工程系统设计图

e.额定短路开断电流（有效值）：≥50kA

g.额定短路关合电流（峰值）：≥63kA

h.耐受冲击电流：≥63kA

i.操作电源：AC220V

j.分闸时间：<20ms

k.合闸时间：<50ms

5.2.13.3  交流接触器基本技术要求（参考图纸）

5.2.13.4  热继电器基本技术要求（参考图纸）

- 6  试验

项目安装前，开关柜应按相关标准进行型式试验、出厂试验和验收试验，并提供试验报告。还需对重要部件和原材料进行必要检验。

6.1 型式试验主要包括：

    - 一般检查

    - 温升试验

6.1.3  介电强度试验

6.1.4  短路耐受强度试验

6.1.5  保护电路连续性试验

6.1.6  功能单元互换性试验

6.1.7  功能单元机械操作试验

6.1.8  联锁机构操作试验

6.1.9  电气间隙、爬电距离和隔离距离验证

    - 防护等级试验

    - 门铰链试验

6.1.12  机械、电气操作试验

6.2 出厂试验

出厂试验出厂设备应逐台进行出厂试验，试验合格后方可给予出厂试验合格证。产品合格证出厂试验的技术数据应随产品一起交付需方。产品在拆装前对关键的连接部位和部件应作好标记。

6.2.1  成套装置检查，包括查线及必要时进行的通电操作试验

6.2.2  机械、电气操作试验

6.2.3  保护电路连续性试验， 仪表、继电器元件校验及接线正确性的检定。

6.2.4  在使用中可以互换的具有同样结构的组件，应检验互换性。

6.2.5  测量主回路电阻。

6.2.6  低压电器及二次回路的绝缘电阻

6.2.7  低压电器及二次回路的交流耐压

6.3 现场验收试验

开关柜到达现场后，由安装单位按照有关交接试验规定进行现场验收。

- 7  产品对环境的影响

7.1 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

7.2 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满 足国家相关标准的要求。

7.3 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

7.4 优先选用损耗低的产品。

- 8  一次、二次及土建接口要求

8.1 电气一次接口

8.1.1  外形尺寸

GGD 电柜的外形尺寸是指电柜的主框架的尺寸，不包括电柜门、门锁、安装吊环、 通风格栅凸出部分的尺寸。如表 8.1 所示：

表 8.1	低压电柜外形尺寸表

| 柜型 | 电柜名称 | 外形尺寸 宽×深×高（单位：mm） |
| --- | --- | --- |
| GGD | 进线柜 | 800×600×2200 |
|  | 出线柜 | 800×600×2200 |
|  | 出线柜 | 1000×600×2200 |
|  | 出线柜 | 1000×600×2200 |

8.1.2  柜内铜排安装位置 柜内铜排安装位置是指柜内铜排的底部至电柜底部之间的距离尺寸，以及铜排的中心至

电柜主框架背部之间的距离尺寸所构成的空间位置。如下图所示：

柜内铜排安装位置尺寸如表 8.2 及表8.3 所示：

表 8.2 GGD 柜铜排安装位置一览表

| 代码 | 说明 | 统一尺寸（mm） | 接口位置 | 接口方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 最靠后的相铜排距离柜后尺寸 | 115 | 柜顶 | 一字型排列 ，柜 顶通长 |
| B | 相铜排间距尺寸 | 110 |  |  |
| C | 相铜排底部距离柜底尺寸 | 1960 |  |  |
| D | PEN 铜排距离柜后尺寸 | 135 | 柜底部 | 柜底部通长 |
| E | PEN 铜排底部距离柜底尺寸 | 140 |  |  |

8.2 电气二次接口无。

8.3 土建接口

8.3.1 基础低压柜体基础采用砖砌，砖规格为砌 Mu10 砖，基础槽钢选用#10 槽钢，柜体安装固定 于槽钢上。

8.3.2 电柜与基础槽钢连接固定的螺栓开孔尺寸以及开孔位置 电柜与基础槽钢连接固定采用螺栓连接的方式，电柜底架上开孔尺寸为：4-∅14×30；电柜底架开孔位置是指开孔中心至底架四周的距离尺寸。如下图所示：

电柜底架统一尺寸如表8.4 所示：

表 8.4   0.4kV 电柜底架统一尺寸一览表

| 柜型 | 电柜底架螺栓开孔 | 底板螺栓中心距离屏两侧尺寸（G） | 底板螺栓中心距离屏前/ 后尺寸（F） |
| --- | --- | --- | --- |
| GGD 柜 | 4-∅14×30 | 75 | 22 |

# 六.质量保证

6.1  供应商应确保其所供设备及其附件等组成系统的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证供应商所供系统的安全、稳定、可靠所必须的，都应该被认为包括在合同价格之内。

6.2  供应商必须提交投标货物制造商或其授权经销商的有效授权文件或有效货物来源证明（非投标货物制造商投标时，请在磋商响应文件中提供）。

6.3  供应商提供的设备均应为制造厂的原装产品，交货时，提供原产地证明和质量证明书。

6.4  投标时，应提交投标拟提供的设备的产品样本及有关测试、试验、检测报告复印件。

6.5  提供的货物，应具有国家有关部门批准生产、使用的有效文件，确保能通过有关部门的验收。（请在磋商响应文件中提供，或者提供承诺函，承诺在成交后签订合同前提供，否则视为违约）

6.6  低压开关柜制造商应提供权威部门的型式试验报告及内部燃弧试验报告。（请在磋商响应文件中提供，或者提供承诺函，承诺在成交后签订合同前提供，否则视为违约）

6.7  低压开关柜制造商需持有原两部颁发的《低压开关柜生产秩序整顿合格证书》或同等证书。（请在磋商响应文件中提供，或者提供承诺函，承诺在成交后签订合同前提供，否则视为违约）

6.8  低压开关柜制造商需持有原两部颁发的《低压成套开关设备生产秩序与产品质量整顿合格证书》和国家3C认证。（请在磋商响应文件中提供，或者提供承诺函，承诺在成交后签订合同前提供，否则视为违约）

6.9  配电柜产品生产企业需有《中国国家强制性产品认证证书》、《国家强制性产品认证（CCC）安全试验报告》（请在磋商响应文件中提供，或者提供承诺函，承诺在成交后签订合同前提供，否则视为违约）

6.10  在货物按照供应方提供的技术文件进行安装、操作和维护情况下，供应商必须给予质量保证期为24个月的质保期服务，此质保期从货物安装验收合格日起计。

# 七.售后服务

7.1  本项目质保期3年，要求供应商设有常驻维修机构，处理所有维修服务，并配有专职的、具有2年以上设备运行服务经验的技术工程师。设置24小时服务热线，在接到报修通知后2小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障修妥完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零备件，以满足采购人的维修需要。

7.2  在质保期内供应商提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由供应商负责。被更换的零部件的质保期则从更换日起计。

7.3  在保修期结束前，需由供应商工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。报告一式两份。

# 八.附录

附录 1：低压开关柜方案图纸 （详见系统图纸）

第三部分　磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 磋商邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 | 具体要求见本磋商文件《第一部分 磋商邀请》第四点 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许 /□允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： R 图纸； £无 |
| 4 | 踏勘现场 | 见磋商公告说明。 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务和服务部分、价格部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 |  无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高采购总限价：43万元，报价高于限价为无效报价，报价供应商将失去参与磋商的资格。 |
| 7 | 供应商资格证明文件 | 供应商资格证明文件(复印件加盖供应商法人公章)： 1．投标人符合资格条件规定。 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标的书面声明。 3．本项目不允许联合投标。 |
| 8 | 响应文件的密封 |  响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件U盘1份】； |
| 9 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生。 |
| 10 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务与技术部分; 价格部分. 权重; 80%; 20%. 分值; 80分; 20分. |
| 11 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的投标人为第二成交候选人，排名第三的投标人为第三成交候选人。 |
| 12 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 |  在相关网上发布成交公告。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本自主竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每包响应文件独立编制）,详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

16. 响应文件的数量和签署

16.1供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17. 响应文件的递交

17.1所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

18.磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19. 磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的磋商文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21. 如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购

22. 项目响应无效处理

22.1 参照《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 因情况变化，不再符合规定的自主竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

24.合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商自主竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商自主竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

28.   如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

- 十、依据文件

28. 采购人及供应商的一切自主竞争性磋商采购活动依据《广东省妇幼保健院自主采购管理办法》执行。

附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照自主竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合自主竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合自主竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对自主竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有自主竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：评分标准

| 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | - 价格部分：20.0分； - 技术部分：45.0分； 3、商务部分：35.0分； |
| 价格（20分） | 报价得分（20分） | 满足磋商文件要求且磋商最终轮报价最低的磋商报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：供应商价格得分＝（基准价/最终磋商报价）×20 |
| 技术部分（55分） | 采购需求书的响应情况（24分） | 根据供应商对磋商文件第二部分采购需求书中的响应情况进行评分，每有一条重要条款（带▲条款）不满足扣3分，每有一条一般性条款（未标星号和三角号的条款，以最小一级的条款为一条条款）不满足扣1分，扣完为止。 将根据供应商提供的磋商响应文件中的“附件4重要条款与一般条款响应表”和要求提供的佐证材料（如有）进行评审，未明确说明响应情况的不得分。 |
|  | 项目实施改造方案（20分） | 根据供应商提供的项目实施改造方案（包含施工方法、质量控制措施、安全保障措施、安全培训计划、应急预案、环境保措施等）进行评审 项目实施改造方案内容完整全面合理有效，针对性强，可行性高、进度计划合理得20分 项目实施改造方案内容较为完整全面合理有效，针对性强，可行性较高、进度计划较合理得15分 项目实施改造方案内容一般完整全面合理有效，针对性强，可行性中等、进度计划一般合理得10分 项目实施改造方案内容不够完整全面，可行性一般、进度计划不够合理得5分 未提供实施改造方案不得分。 |
|  | 进度计划 （5分） | 1、制定合理的项目进度计划，包括工期安排、关键节点控制等，有切实可行的进度保障措施得 5分。 2、计划合理、可行，能够满足项目要求的，得 3 分； 3、计划基本合理的，得1 分； 4、计划不合理或不可行的，得 0分。 |
|  | 技术负责人（6分） | 拟派出的项目技术负责人具有机电工程专业一级注册建造师注册证书，得3分，具备机电专业高级职称，得3分。 请在响应文件中提供人员证书扫描件和下述说明 注：提供社保机构出具的拟派上述人员至少近两个月的社保缴费证明材料，社保缴费证明（或社保的有效证明材料）指的是至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可。 |
| 商务（25分） | 同类项目经验（14分） | 2021年1月1日以来承接的同类型项目（配电房改造或新建）的业绩，，每提供1份合同得2分（需提供合同或验收报告等证明材料） 注：以合同内容及签订时间为准，须提供合同关键页（包括采购内容、金额、签约日期、双方盖章）复印件并加盖公章。不提供不得分。与同一采购人签订的多份合同仅计算一次。 |
|  | 服务方案 (8分） | 一、根据供应商提供的维保服务方案进行评审 1、提供详细的售后服务方案（包括维修响应时间、定期回访等），方案完善、具体、能够有效保障售后服务质量的，可行性强，完全满足或优于项目需求，得8分 2、提供比较详细的售后服务方案，维保服务等方面比较详细，可行性较强，大体满足项目需求，得5分 3、提供信后服务方案，维保服务等方面一般，可行性不高，部分满足项目需求得2分 4、未提供方案不得分。 |
|  | 质保期(3分） | 质保期在满足项目要求的基础上（3年），每延长一年加1.5分，本项最高得3分。未提供维保服务方案不得分 |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

- 第四部分　合同书格式

项目名称：

项目地点：

甲    方：

乙方：

项目编号：YNZB202492

甲方：广东省妇幼保健院               （简称甲方）

乙方：                               （简称乙方）

现甲方委托乙方承接        项目，经友好协商，约定合同如下：

一、项目地点：广东省妇幼保健院番禺院区。

二、项目内容：广东省妇幼保健院(负一层)电房改造工程由原有6台配电柜拆除，新装4台配电柜(低压配电屏)，旧配电柜拆除的电源线按使用要求，重新接入新配电柜(电源线多余的斩断，不够长的按规范驳接）及桥架的货物供应及设备拆装，接线等相关服务。

三、工期需求：在合同签订后的 个日历天内完成，即    年    月   日至     年   月  日。

四、乙方责任：

1．乙方订购的设备和副材材料都必须有生产厂家的产品合格证、生产编号和符合环保要求的证明，否则应视为乙方违约。

2．乙方应安全生产，文明施工，保护好甲方施工范围内的全部财产。乙方应做好安全防范的工作，如发生安全事故由乙方承担全部的法律责任，并赔偿甲方因此所遭受的一切损失。

3．项目质量要符合国家有关验收标准，乙方完工后应向甲方提交相关标准的验收证明并申请甲方验收。甲方应在收到申请后7日内对工作进行验收，如无法通过甲方验收的，乙方应向甲方支付合同总金额3%的违约金并负责无偿返工，完成后应再次申请甲方进行验收，如仍无法验收合格的，甲方有权解除合同、要求乙方退回全部已收取款项，同时甲方有权另行委托第三方拆除、加固及修复，由此产生的费用全部由乙方承担。

4．乙方负责培训甲方员工操作和使用。

5．保质期满后，乙方承诺给予甲方最优惠的价格提供备件和保养服务，承诺给予甲方依旧享受到24小时售后服务响应。

五、质量要求和质量保修期：

1、质量要求：

①在施工中,严格执行国家、广东省、广州市或行业的项目建设标准、规范的要求、验收标准及有关规范并按要求进行施工。

②项目竣工后，乙方应申请甲方进行验收，验收合格后双方签署验收表，项目交付甲方使用。

2.质量保修期：

①与需求内容一致

六、材料及设备供应

本项目所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料

1、乙方在订购设备和材料前，应送样品给甲方验收和留档。采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

2、乙方提供伪劣、假冒等所有不合格材料而被甲方发现或导致的损失、事故及一切后果的，均视为乙方违约，乙方应退回全部已收款项并负责并赔偿甲方所有损失，同时还应负责更换所有已施工的不合格材料。

3、若乙方使用的标准在本招标技术要求的规定外，乙方应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如乙方所使用的标准低于上述标准，甲方将有权不予接受。乙方必须将明显的差异在差异一览表中详细说明。项目实施时，如发现与投标文件不一致时，甲方有权拒用并视为乙方违约，乙方应退回全部已收款项，因此造成甲方损失的，应由乙方承担全部赔偿责任。

4、甲方保留对本项目使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本项目进行独立检测的权利，有需要时将进行抽样送检，检测费用由乙方承担。

- 招标范围之内项目所用之设备，由乙方提供。

6、所有材料进场时须提供材料的检测合格证和相关检测报告，涉及防火等级的材料须提供相关的防火检测报告。

七、合同金额及付款方式

1、合同金额：￥ , 00.00元(大写:人民币贰拾万叁仟捌佰元整)。费用包含服务费、人工费、材料费、税费等与实现本合同目的有关的可预见及不可预见的一切费用。乙方应保证所提供的服务不低于甲方在项目编号为YNZB202492的自主竞争性磋商文件中的要求以及乙方向甲方提交投标文件中的承诺。

2、付款方式：合同签订后七个工作日内，甲方按合同金额的30%支付乙方作预付款；项目完工验收合格后十五个工作日内甲方支付至合同金额的97%；预留结算总价款的3％作为质量保证金，在质保期满后的30个工作日内，由甲方一次性无息付清。

3、乙方申请甲方付款前，应提交相应金额的增值税专用发票，因乙方未提供发票导致甲方迟延付款的，甲方不承担任何责任。

八、施工条件及施工要求

1、甲方不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施，工人宿舍由乙方在施工现场以外自行解决。

2、施工用水用电的接驳点由甲方提供。要求乙方安装独立施工用水用电表，费用由乙方承担。施工场地内水、电管线由乙方根据施工需要自行解决。

3、现场工作时间：上午8点-12点，下午14点－20点。对拆除噪音大、灰尘大的项目、材料进料搬运项目、建筑垃圾清理项目等的施工时间要配合甲方的安排和管理。

4、乙方须严格遵守文明施工，做好防水、防尘、降噪、安全等事宜。同时，乙方应保证施工过程中甲方现有的正常供氧不间断。

九、双方责任

（一）甲方责任：

1、甲方派         同志为现场施工代表，保持与乙方相关人员联系，共同解决施工现场问题。

2、提供施工有关的资料，并负责协调乙方与物业管理及各个专业项目队之间的配合关系。

3、提供临水临电接入点。

4、对项目进度、质量进行监督。项目竣工后，对项目进行验收。根据合同约定按时支付项目进度款。

（二）乙方责任：

1、乙方派            为现场施工代表，保持与甲方人员联系，共同解决施工现场问题。

乙方应组织技术人员认真周密进行图纸会审，并在3日内会审完成，乙方对会审后的图纸负有深化设计（完善）的责任且工期不予顺延。

2、保证项目所用材料、设备设施、施工器材的质量，不使用假冒伪劣产品。保证项目施工达到国家、广东省、广州市现行规定的技术规范和标准（合格）。

3、乙方相关人员佩戴有效施工出入证进入现场施工，必须服从甲方的协调指挥，不得在施工场地外到处游荡，在施工中不能影响甲方的医疗秩序。

4、乙方施工人员未经甲方同意不能使用甲方的设备设施。必须保护好甲方现有的设备设施和做好成品保护，如因施工造成甲方或第三方财产损失的，乙方要承担一切责任和经济赔偿。

5、乙方在施工中必须做到安全、文明施工，由于乙方相关人员在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及一切责任，甲方不承担任何责任，因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

6、乙方在施工中必须做好安全警示标志。

7、乙方在施工中及结算后不能出现因其各种原因造成的纠纷（包括但不限于因劳资纠纷而在甲方单位闹事等），否则甲方有权立即解除合同，乙方应退回全部已收款项，因此造成甲方损失的，乙方必须承担由此产生和造成的所有经济损失及一切责任。

8、因乙方原因导致工期拖延、时间超过规定工期或不按甲方要求施工，每迟延一天，甲方有权按照合同总金额3%向乙方主张违约金，迟延超过15天的，甲方有权单方解除合同，同时另行委托其它施工单位进场施工，乙方应退回全部已收款项并赔偿因此而引起的一切责任及经济损失。

9、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知甲方。

10、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

11、文明施工，现场整洁，对不合格的材料、不需用的设备、临时设施、垃圾及时进行清理；遵守《广州市文明施工管理规定》的有关要求；遵守甲方的日常管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

12、按项目需要提供和维修夜间及非夜间使用的照明、看守等。

13、负责对所用的水、电管线等临时项目的维护工作。对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任；对其职工的行为、违约和疏忽完全负责。

14、承担因施工质量不合格而引起的试验费用及技术资料费用。

15、项目交工前，负责对已完项目的成品保护工作。

16、竣工时按甲方要求运出其装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁；否则，甲方可委托第三方进行清运，费用由乙方承担并从应付乙方的任何款项中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

17、对于室内装修、改移、加建，室内电气线路安装、空调管道安装、给排水管道的安装等有较大的改动和属于隐蔽（埋墙、暗装）项目必须负有出竣工图的义务。

18、自行聘（雇）用职工，并负责支付其工资（包括食宿、交通及暂住等费用）及进场、退场的一切费用。

19、负责培训甲方操作和使用相关设备设施，提供纸质操作流程、设备参数及维保技术文件。

20、乙方负责办理施工所需的有关手续（如报建手续或小型项目备案）及证件。如果甲方受政府部门不批准施工等不可抗力事件影响不能履行或不能完全履行合同时，甲方不承担责任且乙方应退还全部已收取费用。

- 十 、违约责任

（一）甲方违约责任：甲方不能按约定支付项目款或逾期组织竣工验收，从逾期付款次日起，每日对应付未付金额部分按LPR承担违约金。

（二）乙方违约责任：

1、项目施工过程中，甲方如发现乙方不规范、不按设计（图样）施工或存在工艺技术差、用料不符合同要求等不合格事项时，乙方应听从甲方要求纠正、返工、翻修、降价等处理决定，如甲方因此拒收、要求乙方停工或解除合同的，乙方应退回全部已收款项并负责并赔偿甲方所有损失，同时还应负责更换所有已施工的不合格材料。

2、项目竣工验收时达不到合格标准的，按违约处理，乙方负责无偿返修并承担本合同总金额10%的违约金。经返修整改后，质量仍不合格时，甲方有权解除合同、要求乙方退回全部已收取款项，同时甲方有权另行委托第三方拆除、加固及修复，由此产生的费用全部由乙方承担。

3、乙方其它违约情形

- 明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的或

- 乙方不能按甲方要求组织足够的人员、设备进场或

- 在施工中，进度、质量、安全及现场管理不能达到合同要求或

- 无视甲方书面警告，忽视履行本合同规定的义务或

- 转包项目或

- 以甲方名义在外面赊购材料等

- 违约的处理：发生上述情况之一时，甲方有权解除合同、要求乙方退回全部已收取款项，因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。

4、甲方有权从未付的项目款中直接扣除违约金；乙方给甲方造成的损失超过违约金时，甲方有权继续向乙方追偿。

5、甲方向乙方发出解除合同通知7天内，乙方应交还施工现场并与甲方交接项目，合同解除不代表乙方无需履行本合同项下义务。乙方不能按甲方要求撤场并交接全部材料、场地的，甲方有权要求乙方按500元/天承担违约金。

6、合同提前解除的，乙方应在15日内退还全部已收取款项，否则，应按每天1‰标准承担违约金。

- 十一、 不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

发生不可抗力损失时，各自承担自身的设备及人员损失。

- 十二、项目变更

如项目需要变更（超出图纸范围的）的，乙方应书面向甲方申请，如甲方同意变更的，按以下原则计价：

1、合同中已标价项目量清单或预算书有相同项目的，按照项目单价认定；如中标的投标文件项目量清单中相同项目的综合单价有两个或两个以上，取其中低值单价认定。

2、合同中已标价项目量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；如中标的投标文件项目量清单中相同项目的综合单价有两个或两个以上，取其中低值单价认定。

3、、由于项目变更导致的工期调整，工期不予增加。

5、本合同履行期间，除另有约定外，因人工、材料、项目设备和机械台班等市场价格波动影响合同价格时，价格不予调整。

6、项目变更导致的项目量变化，按经双方确认的项目量据实调整。

十三、争议或纠纷的解决：

本合同在履行过程中发生的争议，由当事双方协商解决。协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

发生争议后，除双方同意中止施工外，双方应继续履行合同，保持施工的连续，保护好已完项目。

十四、合同的生效和终止：

- 本合同双方签章后生效。

- 本合同在本项目保修期满后失效。

以上合同一式四份，各执两份，具同等法律效力。

十五、其他说明：

1、人身和财产的损害：在进行本合同项目施工或缺陷修复过程中，乙方应保障甲方免于承担非甲方原因引起的下述情况的一切损失和索赔。

（1）任何人身死亡或伤残；

（2）任何财产的损失、损害及索赔。

2、本协议所称损失包括但不限于甲方为维护自身权益而支出的诉讼费、律师费、公告费、鉴定费等全部费用。

3、暂停施工：因天气或技术间歇等非双方原因产生间歇时，甲方、乙方双方分别承担自身由此所增加的费用。

4、施工变更管理：乙方为了便于组织施工，或为了安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除需得到甲方的批准外，并承担由此而增加的费用。

5、乙方为赶进度所采取的必要措施所发生的费用由乙方自负。

6、由于政府部门要求、或乙方违约原因需要解除合同时，甲方以EMS邮政特快专递形式向乙方注册经营场所寄出“解除合同通知”当天，本合同解除。

7、本项目的磋商文件、乙方的响应文件及其补充文件、磋商过程文件等视为本合同不可分割的一部分。

广东省妇幼保健院（盖章）：                 （盖章）：

甲方                                           乙方

法人代表（签名）：                              法人代表（签名）：

委托代理人（签名）：                            委托代理人（签名）：

2024年   月   日                              2024年   月   日

安全生产管理协议书

甲 方 :

乙 方 :

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确双方的安全责任，确保生产安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

一、双方的责任与义务:

(一)甲方的责任与义务:

1、在签订合同前，甲方对乙方进行安全书面告知并做好记录。

2、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。

3、对乙方的生产安全、消防安全、特种设备安全管理等进行监督检查,对同一厂区,场所范围内多家承租单位的安全管理工作统一协调。

4、对安监、消防、质监、流管等相关部门检查发现的事故隐患或不安全因素,按照安全管理职责落实整改或督促乙方进行整改。

5、发现乙方存在生产安全、消防安全、特种设备安全等存在隐患时,及时督促乙方整改,并及时向所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。

6、乙方在施工中发生的甲方电线路、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在经营中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

7、甲方指派工作人员负责与乙方联系安全生产方面的工作。

8、甲方有权对乙方进行安全技术知识和安全工作指导。

9、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行经营。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

(二) 乙方安全责任

1、乙方所提供资料应真实、合法、有效。

2、乙方使用临时电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

3、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

4、乙方各类作业人员必须具备相应安全技术素质，特种作业人员必须持有效的特种作业操作证方准上岗

5、乙方发生生产安全、消防安全、特种设备安全等事故时,及时向甲方和所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。

6、乙方在生产经营中有关安全管理要求:

（1）乙方应自觉遵守甲方制定的各项安全管理制度和规定；要加强从业人岗前的安全教育、劳动纪律和治安教育,不得随意进入他人生产经营区域,严禁非生产人员进入生产经营区域。

（2）国家规定的特种设备和特种作业人员,须做到凭有效证件使用和持有效证件上岗。

（3）生产场地或仓库应配备符合规定要求的灭火器材,严禁在禁烟区域内吸烟,严禁违章动用明火。

二、违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方不服从相关工作人员管理的，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方相类似的违章行为应扣除相应的数额款，承担相应的违约金。乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

4、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

5、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按500元/人次承担违约责任。

6、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按100元/天承担违约责任。

7、经营过程中发生各类人身伤亡事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担1000元/次的违约责任。

四、管辖权

本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向不动产所在地人民法院提起诉讼。

五、期限

本协议有效期限:自     年    月   日起至     年    月    日止。

六、其他

1、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

2、本协议一式2份，甲乙双方各执1份。本协议经双方签字盖章后生效。

3、本协议签订地点：甲方办公室。

甲方：                                   乙方：

年  月  日                               年  月  日

- 反商业贿赂协议书

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为使甲、乙双方的业务能严格遵循“公平、公正、公开”的原则，确保业务健康地开展，经双方友好协商，特签署本协议。

一、乙方或乙方单位工作人员不得为谋求交易机会或竞争优势及其他合作的利益，直接或通过第三方给予甲方客户、甲方员工及甲方员工利害相关人一切物质及精神上的直接或间接的不正当利益。

二、不正当利益：包括物质性利益和非物质性利益。物质性利益是指能够直接用金钱价值加以衡量的利益。包括但不限于回扣、贿赂、私下佣金、借款、实物、现金或现金等价物（如：消费卡/券、提货券、购物卡、换购券、充值卡、交通卡、电话卡、各种话费的充值或其它可供使用或消费的充值、储值卡及其它形态的有价礼券或证券等）、支票及财产性权益、旅游、宴请、免费消费。非物质性利益是指难以直接用经济或金钱价值加以衡量的能满足人们需求和欲望的精神利益和其他不正当利益，是物质性利益以外的权益、优惠、便利以及其它好处。包括但不限于给予解决住房机会、迁移户口、调动工作、提拔职务、安排出国留学、享受免费的服务等方面的利益，以及给予荣誉、名誉、称号、资格、地位、特权。

三、利益冲突：包括但不限于（1）乙方不得向甲方客户、甲方员工及其利害相关人提供任何形式的借款；（2）乙方的股东、监事、经理、高级管理人员、合作项目负责人及项目成员系甲方客户、甲方员工或其利害相关人员的，应在合作前以书面方式如实、全面告知甲方；（3）双方合作过程中，乙方不得允许甲方员工及其配偶、近亲属持有或由第三方代持有乙方股权（但通过公开的证券交易市场且低于发行在外5％的权益、通过直接或间接持有无实际控制权的基金、或通过受益人非本人或利益代言人的信托方式持有的股份除外），亦不得聘用甲方员工（包括但不限于建立正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、咨询顾问等其他形式）；（4）乙方不得雇佣甲方辞退的人员或自甲方主动离职不到1年的人员对接甲方业务；（5）乙方不得通过不正当利益贿赂甲方客户，要求客户购买乙方产品和/或服务；

四、若乙方违反上述约定行为之一，甲方有权单方部分或全部终止与乙方的合同，同时乙方应向甲方支付10万元违约金或者支付合作期间订单（合同）金额的50％作为违约金，两者以高者为准。鉴于上述行为严重破坏经营秩序，损害营商环境，乙方充分知悉并认可上述违约金为惩罚性违约金，违约金包括但不限于甲方的实际损失、预期利益损失、商誉损失及其他直接和间接损失。在任何情况下，乙方均同意按照本条款约定全额支付违约金。乙方应于甲方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，如未及时支付，甲方有权停止结算货款、质保金，且有权从合同款项中直接扣除。同时，乙方及其实际控制、代理的或协助乙方业务的公司将被列入失信名单，即为永不合作的供应商。

五、若乙方违反本协议第三条第（2）款和／或第（3）款、第（4）款之规定，除应根据上述第四条承担违约金，乙方还应将因此行为所得的全部收益支付给甲方。乙方应于甲方发现该等违约行为之日起5个工作日内向甲方支付其所得的全部收益，如未及时支付，甲方有权从合同款项中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方进行追偿。

六、对于乙方，无论是主动还是被动发生第一条、第二条、第三条所示行为的，如果主动向甲方提供有效信息，甲方将与乙方继续合作并给予相应的奖励，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权，乙方认可并自愿接受处理结果。

七、若乙方知悉甲方员工有违反上述规定的，欢迎实名联系甲方纪检部门。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

| 甲方：广东省妇幼保健院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 日期： |

第五部分　磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：

1.请供应商按照本部分要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2.请在打印和复印后检查响应文件里的内容是否清晰，特别是证件、资质等图片页面；

3.响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；

4.唱标信封另单独分装，按以下顺序叠放并装在同一个信封中，无需装订（其余资料无需将在信封里）：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书

    - 磋商响应文件U盘

    - 磋商文件发售登记表（单面横向打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）

磋商响应文件封面（参考）

广东省妇幼保健院越秀院区空调机组配电房改造项目

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

参加的包组号：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖供应商公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2023年度财务状况报告或2024年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；(财务报表包括资产负债表和利润表，现金流量表有的话请一起提供；如果是事务所出具的审计报告，只需提供报告前几页内容和上述三张表) |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函。 |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
|  |  | 供应商需具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质并具有安全生产许可证。 |  |  |  |  |
| 供应商应提交的技术、商务文件（加盖供应商公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 重要条款与一般条款响应表 |  |  |  |  |
|  |  | 技术实施方案与售后服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其他资料 |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。

2、声明内容和格式可参考第二部分的附件3关于资格的声明函

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

商务与技术评分项索引表（每一项均必填）

| 评审内容 | 分值 | 自评得分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受自主竞争性磋商文件的各项要求，遵守自主竞争性磋商文件中的各项规定，按自主竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部自主竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此自主竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解自主竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按自主竞争性磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

附件2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人

身份证正面

法定代表人

身份证背面

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人

身份证正面

被授权人

身份证背面

附件3关于资格的声明函（可根据项目情况进行内容的增减）

广东省妇幼保健院：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 广东省妇幼保健院采购          （项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他响应供应商的单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 本公司非以联合体形式参加本次磋商。

- 供应商需具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质并具有安全生产许可证。

- 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

响应供应商名称：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

单位地址：

单位公章：

日期：

注：响应供应商需按以上要求提供对应的资格（如营业执照、财报或资信证明等）。

附件4 制造商（或总代理）授权书（如有）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的自主竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目自主竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务、技术部分

### 附件1供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

（四）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件2合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 自主竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应自主竞争性磋商文件要求；或针对与自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应自主竞争性磋商文件的要求。

- 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

- 若能完全可简便告知“完全响应合同条款”即可。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件3实质性条款响应表（“★”项）(如有)

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书中带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                      项目编号：                响应包组号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《磋商文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商文件》第 页 |

备注：标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将被确定为响应无效。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件4重要条款与一般条款响应表

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书内容部分的响应情况进行应答。

供应商名称：                      项目编号：                响应包组号：

| 序号 | 磋商规格/要求（重要条款在开头标上▲） | 响应参数 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能完全照抄磋商要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件见（）页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表5整体服务方案/送货方式等（如有）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件6售后服务方案（如有）

## 四、报价一览表

项目名称:                   项目编号和包组号：                     货币单位：元（人民币）

| 磋商内容 | 磋商保证金 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院越秀院区空调机组配电房改造项目 | 有/无 | 大写金额： 小写金额： |  |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份并与投标声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 分项（明细）报价表（按工程量清单报价，主要的货物请提供包含品牌和型号的清单）